

АДМИНИСТРАЦИЯ

**ПОСЕЛКА ИВАНИНО**

**КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

от «28» марта 2018 года

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62**

**О внесении изменений в постановление**

**№329 от 25.10.2017г. «Об утверждении**

**муниципальной программы «Формирование**

**современной городской среды в поселке**

**Иванино Курчатовского района на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Приказом Минстроя России от 21.02.2017 года № 114-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», администрация поселка Иванино Курчатовского района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Иванино Курчатовского района на 2018-2022 годы» в нижеприведенной редакции (Приложение №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте администрации поселка Иванино ([http://поселок-иванино](http://поселок-иванино-).рф).

Глава поселка Иванино

Курчатовского района В.П. Пыхтин

Приложение № 1 к постановлению

администрации поселка Иванино

 от 28.03.2018 г. № 62

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в поселке Иванино Курчатовского района 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Иванино Курчатовского района 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор разработки программы | Администрация поселка Иванино Курчатовского района 2018-2022 годы |
| Дата, номер и наименование нормативно правового акта, статьи Федерального закона | Приказ Минстроя России от 21.02.2017 года № 114-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| Разработчик программы | Администрация поселка Иванино Курчатовского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация поселка Иванино Курчатовского района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Объём и источники финансирования муниципальной программы | Расходы (рублей) 2018-2022 годы |
| Всего2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год | 2 313 725 руб.1 103 725 руб.1 210 000 руб.000 |
| Местный бюджет2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год | 219 971 руб.109 971 руб.110 000 руб.000 |
| Областной бюджет, в том числе федеральный:2018 годиз них федеральный:2019 годиз них федеральный:2020 год2021 год2022 год | 2 093 754 руб. 864 565,98 руб. 993 754 руб. 864 565,98 руб.1 100 000 руб.0000 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Улучшение благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов на 3 %, создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан |

1. Определение проблемы, на решение которой направлена программа

На территории поселка Иванино Курчатовского района расположены 46 многоквартирных жилых дома. В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования. В тоже время в вопросах благоустройства поселка Иванино Курчатовского района имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так в поселке Иванино Курчатовского района имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, парк, скверы и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе

- устройство асфальтированной игровой площадки и асфальтированных беговых дорожек;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

1. Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

- ремонт дворовых проездов, прилегающим к многоквартирным домам;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Иванино Курчатовского района на 2018-2022 годы» осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Иванино Курчатовского района на 2018-2022 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «поселок Иванино», на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования «поселок Иванино» в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке поселок Иванино Курчатовского района на 2018-2022 годы»;

 - рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования поселка Иванино, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования «поселок Иванино», на которых планируется благоустройство в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в поселке Иванино Курчатовского района на 2018-2022 годы».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «поселок Иванино»;

Таким образом комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «Общественное пространство».

1. Цель программы

Основной целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Иванино Курчатовского района на 2017 год» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования «поселок Иванино».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования «поселок Иванино» в том числе социально-значимых объектов;

Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «поселок Иванино»;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования «поселок Иванино», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

1. Обоснование путей и средств решения проблемы,

сроки выполнения программы

 Реализация мероприятий муниципальной программы основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе.

 Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

 Финансирование программы «Формирование современной городской среды в поселке Иванино Курчатовского района на 2018-2022 годы» запланировано за счет средств областного и местного бюджетов.

1. Задачи и мероприятия программы, результативные показатели

Задачи и мероприятия программы, результативные показатели изложены в приложении к муниципальной программе.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 2 к программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение 3 к программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложения 4-6 к программе),

**- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц по минимальному и дополнительному перечням,** утвержденный постановлением администрации поселка Иванино (приложение 7 к программе),

- п**орядок** разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятие по благоустройству, направленное на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта общественных территории, утвержденный постановлением администрации поселка Иванино (приложение 8 к программе).

Финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству не может быть менее 5 процентов и не более 50 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

А) Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах:

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация чаепития).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

1. Ресурсное обеспечение

 Муниципальная программа реализуется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объём средств, необходимых для реализации основных мероприятий программы на 2018-2022 годы составляет 2 420 000 рубль.

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объём финансирования |
| Областной бюджет, в том числе: | 2 313 725 руб. |
| Федеральный бюджет | 864 565,98 руб. |
| Местный бюджет | 219 971 руб. |

1. Система управления и контроля

за ходом реализации программы

Координацию и контроль за ходом выполнения программы осуществляет администрация поселка Иванино. Ответственный исполнитель организует реализацию программы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей программы.

1. Ожидаемые результаты выполнения программы,

определение ее эффективности

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объёме будет способствовать:

- улучшению благоустройства дворовых территорий муниципального образования «поселок Иванино» на 3%;

- повышению доступности маломобильных групп населения к социально-значимым объектам.

8. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

* 1. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, стадионы и т.д.)
	2. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

Показатель 8.1. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, стадионы и т.д.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показатели  | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, стадионы и т.д.) |
| 2 | Единица измерения | Единица |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, стадионы и т.д.) |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель характеризует количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, стадионы и т.д.)Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области |

Показатель 8.2. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показатели  | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |
| 2 | Единица измерения | Процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году.Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области |

Приложение 1

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды

 муниципального образования

 «поселок Иванино»

 Курчатовского района

Курской области на 2018-2022 годы»

Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Иванино Курчатовского района на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сроки выпол-нения мероприятия | Перечень работ | Исполнители, главные распорядители | Источники финансирова-ния | Ориентировочный объём финансирования руб., в т.ч. | Целевой показатель (индикатор) реализации |
| 2018 год | 2019 год | 2018-2022 годы |
|  | Задача № 1 Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «поселок Иванино» |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий по д.1, д.2, д.3 Строителей, ул. Советская д.19 | 2018 год | 1. По дому №1 ул. Строителей:

-Устройство скамейки в количестве 1 шт. нормативной стоимостью каждая 10000 руб., -Устройство 1 фонаря освещения на подъезде нормативной стоимос-тью каждая 3000 руб.,-асфальтирование дворового проезда площадью 50 м2 нормативной стоимостью1 м2 – 1000 руб.,2. дом №2 по ул.Строителей:-Устройство скамеек в количестве 2 шт. нормативной стоимостью каждая 10000 руб., -Устройство 2 фонарей уличного освещения на подъездах нормативной стоимостью каждая 3000 руб.,-асфальтирование дворового проезда площадью 60 м2 нормативной стоимостью1 м2 – 1000 руб.,3. дом №3 по ул.Строителей:-Устройство скамейки в количестве 1 шт. нормативной стоимостью каждая 10000 руб., -Устройство 1 фонаря уличного освещения на подъезде нормативной стоимостью каждая 3000 руб.,-асфальтирование дворового проезда площадью 120 м2 нормативной стоимостью1 м2 – 1000 руб.,4. дом №19 по ул.Советская:-Устройство скамейки в количестве 1 шт. нормативной стоимостью каждая 10000 руб., -Устройство 1 фонаря уличного освещения на подъезде нормативной стоимостью каждая 3000 руб.,-асфальтирование дворового проезда площадью 343 м2 нормативной стоимостью1 м2 – 1500 руб. | Администрация поселка Иванино | Областной бюджет | 662502,67 |  | Улучшение благоустройства дворовых территорий МО «поселок Иванино» |
| Местный бюджет | 73314 |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий по д.1, д.2, ул.Пушкина, ул. Ленина д.26а и ул.Мира д.11а | 2019 год | 1. дом №1 по ул.Пушкина:-Устройство скамейки в количестве 1 шт. нормативной стоимостью каждая 10000 руб., -Устройство 1 фонаря уличного освещения на подъезде нормативной стоимостью каждая 3000 руб.,-асфальтирование дворового проезда площадью 175 м2 нормативной стоимостью1 м2 – 1000 руб.,2. дом №2 по ул.Пушкина:-Устройство скамейки в количестве 1 шт. нормативной стоимостью каждая 10000 руб., -Устройство 1 фонаря уличного освещения на подъезде нормативной стоимостью каждая 3000 руб.,-асфальтирование дворового проезда площадью 175 м2 нормативной стоимостью1 м2 – 1000 руб.,3. дом №26а по ул.Ленина:-Устройство скамейки в количестве 1 шт. нормативной стоимостью каждая 10000 руб., -Устройство 1 фонаря уличного освещения на подъезде нормативной стоимостью каждая 3000 руб.,-асфальтирование дворового проезда площадью 200 м2 нормативной стоимостью1 м2 – 1000 руб.,4. дом №11а по ул.Мира:-Устройство скамеек в количестве 2 шт. нормативной стоимостью каждая 10000 руб., -Устройство 2 фонарей уличного освещения на подъезде нормативной стоимостью каждая 3000 руб.,-асфальтирование дворового проезда площадью 130 м2 нормативной стоимостью1 м2 – 1500 руб. | Администрация поселка Иванино | Областной бюджет |  | 736364 | Улучшение благоустройства дворовых территорий МО «поселок Иванино» |
| Местный бюджет |  | 73636 |
|  | Задача № 2 Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «поселок Иванино» |
| 2.1 | Благоустройство стадиона  | 2018 год | Устройство асфальтированной беговой дорожки площадью 400 м2 нормативной стоимостью 1м2 – 1000 руб. | Администрация поселка Иванино | Областной бюджет | 331251,33 |  | Устройство беговой дорожки |
| Местный бюджет | 36657 |  |
|  |  | 2019 год | Устройство освещения стадиона (установка 8 ж/б опор, установка 11 фонарей освещения, прокладка кабеля 400 м) | Администрация поселка Иванино | Областной бюджет  |  | 363636 | Устройство освещения |
| Местный бюджет |  | 36364 |
|  | Всего по программе | Областной бюджет | 993 754 | 1100000 |  |
| Местныйбюджет | 109 971 | 110000 |

Приложение 1.1

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды

 муниципального образования

 «поселок Иванино»

 Курчатовского района

Курской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории

отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годах

1. Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, ул. Строителей, 1
2. Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, ул. Строителей, 2
3. Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, ул. Строителей, 3
4. Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, ул. Советская, 19
5. Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, ул. Пушкина, 1
6. Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, ул. Пушкина, 2
7. Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, ул. Ленина, 26а
8. Курская область, Курчатовский район, п. Иванино, ул. Мира, 11а

Приложение 1.2

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды

 муниципального образования

 «поселок Иванино»

 Курчатовского района

Курской области на 2018-2022 годы»

Общественная территория, подлежащая благоустройству в 2018-2022 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству  | Адрес (местоположения) общественной территории  | Перечень видов работ, планируемых к размещению |
| 1. | Стадион | ул. Советская | Устройство асфальтированной беговой дорожки и освещения |

Приложение 2

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды

 муниципального образования

 «поселок Иванино»

 Курчатовского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1. Ремонт дворовых проездов
 |
| 1. Обеспечение освещения дворовых территорий
 |
| 1. Установка скамеек
 |
|  | **Лавочка «Лоза»****Размер** 2100x750x900 мм**Вес** 42,5 кг |
|  | **Уличный светильник A-STREET-L-37/4400 37Вт**

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул | A-STREET-L-37/4400 37Вт |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 85 |
| Толщина, мм | 130 |
| Масса, кг | 1,1 |
| Мощность лампы (max), Вт | 37 |
| Количество ламп | 64 |
| Световой поток, Lm | 4400 |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Приложение 3к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды  муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского районаКурской области на 2018-2022 годы»**Перечень дополнительных видов работ** **по благоустройству дворовых территорий:**

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение территорий |
| 4 | Иные виды работ (ремонт пешеходной дорожки и подходов к подъездам) |

Приложение 4к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды  муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского районаКурской области на 2018-2022 годы»Единичные расценки  |
| на ремонт дворовых проездов |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед.измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
| Ремонт дворовых проездов |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня | м3 | 1 | 372 |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм. | м3 | 1 | 1634 |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых смесей типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 1 | 489 |
| 4 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | м2 | 1 | 229 |

Приложение 5

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды

 муниципального образования

 «поселок Иванино»

 Курчатовского района

Курской области на 2018-2022 годы»

Единичные расценки

на установку скамьи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических  | м2 | 21 |
| 2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | м3 | 262 |
| 3 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1014,58=8994,58-1х7980,00 | тн | 10 600 |
| 4 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | тн | 8 360 103 |
| 5 | Скамейка «Лоза» С/П 2м, 2100х750х900 мм, 42,5 кг МАТ=9300/1, 18/5,52 | шт | 11000 |

Приложение 6

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды

 муниципального образования

 «поселок Иванино»

 Курчатовского района

Курской области на 2018-2022 годы»

Единичные расценки

на освещение дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | **Работа** |  |  |
| 1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 6111 |
| 2 | Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный | шт | 147 |
| 3 | Светодиодный прожектор СДА 20 МАТ=878/1, 18/5,52 | шт | 1000 |
| 4 | Уличный светодиодный светильник A-STREET-L OPTIMA (REFOND) МАТ=2900/1, 18/5,52 | шт | 3000 |

Приложение 7

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды

 муниципального образования

 «поселок Иванино»

 Курчатовского района

Курской области на 2018-2022 годы»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

Общие положения

1. Настоящий рекомендуемый порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2. Под формой финансового участия граждан понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 10 процентов от общего объема финансирования.

3. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий и производится на счете уполномоченного лица путем перечисления всего объема бюджетных и внебюджетных средств, предназначенных для проведения работ по благоустройству.

4. Под уполномоченным лицом понимается муниципальная организация или орган местного самоуправления, осуществляющий действия по открытию счета, ведению учета поступления и расходования аккумулированных средств, в том числе администрирование безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также организация проведения работ по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе осуществление функций заказчика по выполнению работ, организация проведения конкурсов по выбору подрядных организаций, технический надзор за производством работ, приемка выполненных работ и иные функции, установленные законодательством.

5. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ и осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, и не учитывается в объеме средств, финансируемых собственниками.

6. Внебюджетные средства, поступающие от собственников через заинтересованных лиц, перечисляются на лицевой счет, открытый уполномоченным органом в Управлении Федерального казначейства по Курской области для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

7. Уполномоченное лицо заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

8. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала проведения закупок по благоустройству дворовой территории. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

9. Уполномоченное лицо обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

10. Уполномоченное лицо обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

11. Уполномоченное лицо ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

12. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется уполномоченным лицом на:

финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Курской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Курской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

13. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения с заинтересованными лицами на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

14. Уполномоченное лицо осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Прием выполненных работ осуществляется на основании предоставленного акта приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, ведется уполномоченным лицом совместно с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц, в течение 3 рабочих дней после выполнения работ и предоставления Акты приемки работ (услуг).

15. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением финансов муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

16. Уполномоченное лицо обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам:

в срок до 10 рабочих дней с момента проведения торгов при условии экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

в срок до 10 рабочих дней при условии неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации и невозможности проведения работ в дальнейшем связи с климатическими условиями;

в срок до 20 рабочих дней при условии возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение 8

к Муниципальной программе

 «Формирование современной

 городской среды

 муниципального образования

 «поселок Иванино»

 Курчатовского района

Курской области на 2018-2022 годы»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятие по благоустройству, направленное на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта общественных территории

1. Общие положения

 Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в мероприятие по благоустройству, направленное на формирование современной городской среды, а также дизайн-проекта общественных территории.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, с исполнением на кадастровых планах земельных участков, с указанием на них с помощью условных обозначений проездов, пешеходных дорожек, скамеек, урн и т.д. (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественных территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории.

1. Разработка дизайн-проектов

 2.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «поселок Иванино» и общественныхтерритории, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства МО «поселок Иванино», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

 2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО «поселок Иванино», осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, а общественных территории осуществляется администрацией поселка Иванино.

 2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ.

1. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта

 3.1. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома проводят собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании, где уполномоченное лицо, утверждённое протоколом общего собрания, утверждает дизайн-проект придомовой территории.

 3.2. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица, второй входит в пакет документов, приложенных к заявке на участие в отборе.

 3.3. Дизайн- проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома и дизайн-проект на благоустройство общественных территории утверждается общественной комиссией, решение об утверждении дизайн-проектов оформляется в виде протокола заседания комиссии.