

**Администрация посёлка Иванино**

**Курчатовского района Курской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216**

**«10» ноября 2020г.**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности в поселке Иванино**

**Курчатовского района Курской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации поселка Иванино Курчатовского района Курской области от 02.11.2012 года №248 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселка Иванино Курчатовского района Курской области», Администрация посёлка Иванино Курчатовского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области».

 2. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года постановление Администрации поселка Иванино Курчатовского района Курской области от 30.10.2019г. № 259 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории посёлка Иванино на 2018-2021 годы» с изменениями и дополнениями.

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию на сайте поселка Иванино ([http://поселок-иванино](http://поселок-иванино-).рф).

Глава посёлка Иванино В.П. Пыхтин

Приложение

к постановлению Администрации посёлка Иванино

от 10.11.2019г. № 216

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация посёлка Иванино |
| Участники Программы | Администрация посёлка Иванино, МКУ «Иванинское», МКУК «Иванинский центр культуры и досуга», МУП «Иванинское ЖКХ» |
| Подпрограммы программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области на 2020-2025 годы» |
| Цели Программы | -улучшение качества жизни и благосостояния населения посёлка Иванино-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;-лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;-широкая пропаганда энергосбережения;-повышение эффективности использования энергетических ресурсов посёлка Иванино; -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию;  |
| Задачи Программы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показателипрограммы | Динамика энергоемкости производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным образованием «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области. Экономия электрической энергии в натуральном выражении. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы   | Общий объем финансирования Программы составляет в 2020-2025 годах – 334 тыс.рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам:2020 год – 84 тыс.руб.2021 год – 50 тыс.руб.2022 год – 50 тыс.руб.2023 год – 50 тыс.руб.2024 год – 50 тыс.руб.2025 год – 50 тыс.руб.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2020-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;- благоустроенность населенных пунктов поселения. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

В апреле 1996г. был принят федеральный Закон "Об энергосбережении", являющийся основным документом по реализации политики энергосбережения.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории посёлка Иванино.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

 - проведение энергетических обследований;

 - учет энергетических ресурсов;

 - ведение энергетических паспортов;

 - ведение топливно-энергетических балансов;

 - нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видовресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

 В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития посёлка Иванино.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Основными целями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в посёлке Иваниноза счет снижения в 2020-2025 годах удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения;

2.2. Запрет на применение неэнергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

 Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению.

2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

 - проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями);

2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органа местного самоуправления, муниципальными казенными учреждениями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления;

В качестве ключевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленных целей и решения задач муниципальной программы, используются следующие показатели:

1. Динамика энергоемкости производства товаров, работ, услуг.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Муниципальная программа реализуется в 2020-2025 годах.

Основными конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

-сокращение энергоемкости производства товаров, работ, услуг к 2025 году;

-экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2025 году.

**Раздел 3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы**

Основными базовыми показателями муниципальной программы являются:

1. Динамика энергоемкости производства товаров, работ, услуг.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

Данные показатели определяют социально-экономическую и экологическую эффективность муниципальной программы и учитывают территориальные особенности при проведении энергосберегающих мероприятий.

Экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении рассчитывается относительно года, предшествующего году начала реализации программы согласно Методике расчета значений целевых показателей, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», при этом экономия энергетических ресурсов рассчитывается нарастающим итогом, начиная с года начала реализации муниципальной программы.

Расчет суммарной экономии энергетических ресурсов (электрическая, тепловая энергия, природный газ) в тоннах условного топлива производится по формуле:

 [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] \*п2(t0);

где,

А.1. (t0) - энергоемкость производства товаров, работ, услуг в 2014 году;

А.1. (n)) - энергоемкость производства товаров, работ, услуг в расчетном году;

п2(t0) - суммарное потребление энергетических ресурсов в тоннах условного топлива в 2014 году.

Расчет экономии по отдельным видам энергетических ресурсов производится в соответствии со среднестатистическим объемом данного вида энергоресурса в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов:

-электрическая энергия составляет – 04, млн.кВт,

Показатели позволяют вести оценку эффективности выполнения муниципальной программы по следующим направлениям:

-реализации потенциала энергосбережения;

-определение эффективности использования ТЭР в жилом фонде, муниципальном секторе и коммунальном хозяйстве;

-ведение работ в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение информационно-просветительских мероприятий по пропаганде энергосбережения и повышению энергетической эффективности.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы выделяются основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 1

 «Мероприятия в области энергосбережения», в рамках которого будут осуществляться:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД.

-проведение организационных мероприятий;

-оснащение приборами учета;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах освещения;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах электроснабжения.

Перечисленные основные мероприятия муниципальной программы реализуются в один этап в 2020 – 2025 годах.

Необеспечение реализации рассматриваемых мероприятий приведет к невыполнению планируемых объемов экономии электрической энергии, тепловой энергии и воды.

**Раздел 5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования**

Меры государственного регулирования экономического характера в сфере реализации подпрограммы не предусматриваются.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в **приложении №3** к муниципальной программе.

**Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)**

Не предусмотрено.

**Раздел 7. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается участие учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области, организаций, отобранных в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченных на основе аукционов (по согласованию).

**Раздел 8. Обоснования выделения подпрограмм**

В соответствии с [Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](http://sudrf.kodeks.ru/document/902186281) в 2012 году была разработана и реализовалась муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области на 2018 - 2021 годы». Указанная программа выполнила основную задачу по повышению эффективности использования энергетических ресурсов относительно уровня 2007 года.

В соответствии с требованиями [Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации"](http://sudrf.kodeks.ru/document/499018405) в связи с совершенствованием бюджетного процесса" и введением в действие новой редакции [статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации](http://sudrf.kodeks.ru/document/901714433), продолжение реализации мероприятий, включенных в настоящее время в долгосрочные программы, с 2015 года будет возможно только в рамках муниципальных программ. Таким образом, нереализованные мероприятия 2020-2025 годов муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области» на 2020 - 2025 годы включаются в соответствующую подпрограмму настоящей Программы.

**Раздел 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020-2025 годах за счет средств бюджета муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского район Курской области составляет 334 000 рублей, из них:

2020 год – 84 000 рублей;

2021 год – 50 000 рублей;

2022 год – 50 000 рублей;

2023 год – 50 000 рублей;

2024 год – 50 000 рублей;

2025 год – 50 000 рублей.

Указанный объем средств необходим для:

-снижения энергоемкости производства товаров, работ, услуг на 30% от уровня 2014 года;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Внебюджетными источниками финансирования являются собственные средства энергокомпаний, а также предприятий промышленности, жилищного фонда, организаций агропромышленного комплекса и прочих хозяйствующих субъектов.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы относятся к капитальным вложениям и прочим расходам.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы, состав и основные характеристики основных мероприятий муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

**Раздел 11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

Руководителем Программы является Администрация посёлка Иванино, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации посёлка Иванино в соответствии с Регламентом Администрации посёлка Иванино.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации посёлка Иваниноне позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета посёлка Иванино.

**Раздел 12. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы основывается на необходимости проведения оценок по следующим направлениям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения задач муниципальной программы с их плановыми значениями.

Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:

Рц = Рф / Рп\*100,

где:

Рц - степень достижения цели муниципальной программы, %;

Рф - фактическое значение индикатора цели муниципальной программы;

Рп -плановое значение индикатора цели муниципальной программы.

Рз=Рф/ Рп\*100,

где:

Рз - степень достижения задачи муниципальной программы, %;

Рф - фактическое значение показателя задачи муниципальной программы;

Рп - плановое значение показателя задачи муниципальной программы.

Для принятия решения о степени достижения целей и решения задач муниципальной программы используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение показателя степени достижения целей и задач муниципальной программы (Рц), в процентах | Качественная характеристика |
| 80% ≤ Рц | Достигнута |
| 40% ≤ Рц < 80% | Частично достигнута |
| Рц < 40% | Не достигнута |

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы.

Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:

З=Зф/Зп\*100, где:

З - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета, %;

Зф - фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период;

Зп - плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия за отчетный период.

Для принятия решения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (З)используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета на реализацию муниципальной программы (З), в процентах | Качественная характеристика |
|  |  |
| 90% ≤ З | Соответствует |
| 50% ≤ З < 90% | Частично соответствует |
| З < 50% | Не соответствует |

3. Степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм). Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении заявленных и фактических полученных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Для принятия решения о степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) (Рм), используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение показателя степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), в процентах | Качественная характеристика |
|  |  |
| 80% ≤ Рм | Достигнуты |
| 40% ≤ Рм < 80% | Частично достигнуты |
| Рм < 40% | Не достигнуты |

Настоящая методика оценки реализации мероприятий муниципальной программы предназначена для определения достижения целей показателей (индикаторов).

Данный анализ при проведении мониторинга реализации муниципальной программы является инструментом определения ее эффективности.

Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области на 2020-2025 годы»

Муниципальной программы
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области**»**

ПАСПОРТ

Подпрограммы
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области на 2020-2025 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы: | Администрация посёлка Иванино |
| Участники подпрограммы | Администрация посёлка Иванино, МКУ «Иванинское», МКУК «Иванинский центр культуры и досуга», МУП «Иванинское ЖКХ» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | -улучшение качества жизни и благосостояния населения посёлка Иванино-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;-лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;-широкая пропаганда энергосбережения;-повышение эффективности использования энергетических ресурсов посёлка Иванино; -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию;  |
| Задачи подпрограммы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показателиподпрограммы | Динамика энергоемкости производства товаров, работ, услуг, выполненных муниципальным образованием «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области. Экономия электрической энергии в натуральном выражении. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Программа реализуется в один этап2020-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы   | Общий объем финансирования Программы составляет в 2020-2025 годах – 334 тыс.рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам:2020 год – 84 тыс.руб.2021 год – 50 тыс.руб.2022 год – 50 тыс.руб.2023 год – 50 тыс.руб.2024 год – 50 тыс.руб.2025 год – 50 тыс.руб.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2020-2025 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;- благоустроенность населенных пунктов поселения. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

В апреле 1996г. был принят федеральный Закон "Об энергосбережении", являющийся основным документом по реализации политики энергосбережения.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории посёлка Иванино.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

 - проведение энергетических обследований;

 - учет энергетических ресурсов;

 - ведение энергетических паспортов;

 - ведение топливно-энергетических балансов;

 - нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видовресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

 В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития посёлка Иванино.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы**

Основными целями муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в посёлке Иванино за счет снижения в 2020-2025 годах удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения;

2.2. Запрет на применение неэнергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

 Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению.

2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

 - проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями);

2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органа местного самоуправления, муниципальными казенными учреждениями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления;

В качестве ключевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение поставленных целей и решения задач муниципальной программы, используются следующие показатели:

1. Динамика энергоемкости производства товаров, работ, услуг.

2. Экономия электрической энергии в натуральном выражении.

3. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.

4. Экономия природного газа в натуральном выражении.

Подпрограмма реализуется в 2020-2025 годах.

Основными конечными результатами реализации подпрограммы являются:

-сокращение энергоемкости производства товаров, работ, услуг к 2025 году;

-экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2025 году.

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы выделяются основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 1

 «Мероприятия в области энергосбережения», в рамках которого будут осуществляться:

-проведение обязательных энергетических обследований;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД.

-проведение организационных мероприятий;

-оснащение приборами учета;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах освещения;

-внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах электроснабжения.

Перечисленные основные мероприятия подпрограммы реализуются в один этап в 2020 – 2025 годах.

Необеспечение реализации рассматриваемых мероприятий приведет к невыполнению планируемых объемов экономии электрической энергии, тепловой энергии и воды.

**Раздел 4. Информация об инвестиционных проектах, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета в случае их реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития поселка Иванино Курчатовского района Курской области**

Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местного бюджета, в случае их реализации в сфере социально-экономического развития поселка Иванино Курчатовского района Курской области данной подпрограммой не предусмотрены.

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)**

Не предусмотрено.

**Раздел 6. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации подпрограммы**

В рамках реализации подпрограммы предусматривается участие учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского района Курской области, организаций, отобранных в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченных на основе аукционов (по согласованию).

**Раздел 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2020-2025 годах за счет средств бюджета муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского район Курской области составляет 334 000 рублей, из них:

2020 год – 84 000 рублей;

2021 год – 50 000 рублей;

2022 год – 50 000 рублей;

2023 год – 50 000 рублей;

2024 год – 50 000 рублей;

2025 год – 50 000 рублей.

Указанный объем средств необходим для:

-снижения энергоемкости производства товаров, работ, услуг на 30% от уровня 2014 года;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов.

Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Внебюджетными источниками финансирования являются собственные средства энергокомпаний, а также предприятий промышленности, жилищного фонда, организаций агропромышленного комплекса и прочих хозяйствующих субъектов.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования подпрограммы относятся к капитальным вложениям и прочим расходам.

**Раздел 8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.**

Руководителем подпрограммы является Администрация посёлка Иванино, которая несет ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Муниципальный заказчик подпрограммы с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по подпрограмме должен содержать:

сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации подпрограммы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации подпрограммы.

Приложение 1 к

муниципальной программе

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 в поселке Иванино»

**Таблица № 1**

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы поселка Иванино**

 **Курчатовского района Курской области**

**«Энергосбережение и повышения
энергетической эффективности в поселке Иванино»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя по годам |
| всего | в том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| 1 | Расходы поселка Иванино Курчатовского района Курской области на приобретение энергетических ресурсов (факт) | Тыс. руб. | 1544 | 260 | 258 | 257 | 257 | 256 | 256 |
| 2 | Объем потребления (использования) на территории поселка Иванино Курчатовского района Курской области электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (факт) | тыс. куб. м | 200 | 33,9 | 33,5 | 33,3 | 33,3 | 33 | 33 |

**Таблица №3**

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы поселка Иванино Курчатовского района Курской области**

**«Энергосбережение и повышения
энергетической эффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Иванино Курчатовского района Курской области на 2020-2025 годы» |
|  | Постановление Администрации поселка Иванино Курчатовского района Курской области | О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу поселка Иванино Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области» | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области | 2020-2025 годы (по мере возникновения необходимости) |

**Таблица № 5**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы поселка Иванино Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в поселке Иванино Курчатовского района Курской области» за счет средств**

**местного бюджета** (рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименова-ние муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответст-венный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (рублей), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Энергосбе-режение и повышение энергетичес-кой эффективности в поселке ИваниноКурчатовс-кого района Курской области | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 05 0 00 00000 |  | 84000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение в поселке Иванино Курчатовском районе Курской области» | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 05 1 00 00000 |  | 84000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Основное мероприятие  | «Проведение мероприятий по энергосбережению» | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 05 1 01 00000 |  | 84000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Основное направление | «Мероприятия в области энергосбережения» | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 05 1 01 С1434 | 200 | 84000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |

**Таблица № 6**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

 **(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Оценка расходов (тыс. рублей)****в том числе по годам:** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | **84** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| бюджет МО | 84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |
| **Подпрограмма 1** | «Энергосбережение в поселке ИваниноКурчатовского района Курской области» | всего | 84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| бюджет МО | 84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |
| **Основное мероприятие 1** | «Проведение мероприятий в области энергосбережения» | всего | 84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| бюджет МО | 84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |
| **Основное направление** | Мероприятия в области энергосбережения | всего | 84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| областной бюджет | х | х | х | х | х | х |
| бюджет МО | 84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х |