План дорожных работ п.Иванино Курчатовского района

На 2020-2030гг.

Утверждено

Глава поселка Иванино

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Пыхтин

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Предполагаемые годы реализации  | Кадастровый номер автомобильной дороги | Вид финансирования | Вид работ | Протяженность дорог, км | Наличие положительного заключения экспертизы | Стоимость объекта в ценах 2019г. (тыс.руб.) | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г. (тыс. руб.) | Обоснование приоритетности реализации объекта (бал 5) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2018 | 2029 | 2030 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул.Полевая в пИванино | 2021 |  |  | Строительство | 4,2 |  | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство населенного пункта |
| ПСД | 2020 |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Механизаторов и ул.Вишневая | 2022 |  | По поселку | строительство | 0,4 |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство населенного пункта |
| ПСД | 2021 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | 2022 |  | По поселку |  |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автомобильная дорога 1-1,2-й, 3-й Дачный переулок | 2023 |  | По поселку | строительство | 1,2 |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство населенного пункта |
| ПСД | 2022 |  | Местный бюджет |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | 2023 |  | По поселку |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автомобильная дорога по ул. Ломоносова | 2024 |  | По поселку | строительство | 0,4 |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство населенного пункта |
| ПСД | 2023 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | 2024 |  | По поселку |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автомобильная дорога ул.Запольная | 2025 |  | По поселку | строительство | 0,4 |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | Благоустройство населенного пункта |
| ПСД | 2024 |  | Местный бюджет |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | 2025 |  | По поселку |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автомобильная дорога ул. Луговая ул. Ломоносова | 2026 |  | По поселку | Капитальный ремонт | 1,1 |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | Благоустройство населенного пункта |
| ПСД | 2025 |  | Местный бюджет |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | 2026 |  | По поселку |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Автомобильная дорога по ул. Ленина и ул. Кирова | 2027 |  | По поселку | Капитальный ремонт | 1,1 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | Благоустройство населенного пункта |
| ПСД | 2026 |  | Местный бюджет |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | 2027 |  | По поселку |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Автомобильная дорога ул.Садовая | 2028 |  | По поселку | Капитальный ремонт | 1,1 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | Благоустройство населенного пункта |
| ПСД | 2027 |  | Местный бюджет |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | 2028 |  | По поселку |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 9 | Автомобильная дорога 1-я, 2-я Механизаторов | 2029 |  | По поселку | Капитальный ремонт | 1,0 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | Благоустройство населенного пункта |
| ПСД | 2028 |  | Местный бюджет |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | 2029 |  | По поселку |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| 10 | Автомобильная дорога ул. Советская  | 2030 |  | По поселку | Капитальный ремонт | 1,1 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | Благоустройство населенного пункта |
| ПСД | 2029 |  | Местный бюджет |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР | 2030 |  | По поселку |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |