

**Администрация посёлка Иванино**

**Курчатовского района Курской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 259**

**« 30 » октября 2019г.**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности на территории посёлка Иванино**

**Курчатовского района Курской области**

**на 2020-2025 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации поселка Иванино Курчатовского района Курской области от 02.11.2012 года №248 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселка Иванино Курчатовского района Курской области», Администрация посёлка Иванино Курчатовского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории посёлка Иванино Курчатовского района Курской области на 2020-2025 годы»

2. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановление Администрации поселка Иванино Курчатовского района Курской области от 25.10.2019г. № 321 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории посёлка Иванино на 2018-2021 годы» с изменениями и дополнениями.

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию на сайте поселка Иванино ([http://поселок-иванино](http://поселок-иванино-).рф).

Глава посёлка Иванино В.П. Пыхтин

Приложение

к постановлению Администрации посёлка Иванино

от 30.10.2019г. № 259

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории посёлка Иванино Курчатовского района Курской области на 2020-2025 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы  
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории посёлка Иванино Курчатовского района Курской области на 2020-2025 годы**»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории посёлка Иванино на 2020-2025 годы» (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация посёлка Иванино |
| Разработчик Программы | Администрация посёлка Иванино |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Администрация посёлка Иванино, муниципальное казенное учреждение, муниципальное унитарное предприятие |
| Основные цели Программы | -улучшение качества жизни и благосостояния населения посёлка Иванино  -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  -лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;  -широкая пропаганда энергосбережения;  -повышение эффективности использования энергетических ресурсов посёлка Иванино;  -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию; |
| Основные задачи Программы | -модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2020-2025 годах – 300 тыс.рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам:  2020 год – 50 тыс.руб.  2021 год – 50 тыс.руб.  2022 год – 50 тыс.руб.  2023 год – 50 тыс.руб.  2024 год – 50 тыс.руб.  2025 год – 50 тыс.руб.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2020-2025 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - благоустроенность населенных пунктов поселения. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

В апреле 1996г. был принят федеральный Закон "Об энергосбережении", являющийся основным документом по реализации политики энергосбережения.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории посёлка Иванино.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видовресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития посёлка Иванино.

**Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.**

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в посёлке Иванино за счет снижения в 2020-2025 годах удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.1 Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка, утверждение и внедрение примерных форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- подготовка кадров в области энергосбережения;

2.2. Запрет на применение неэнергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению.

2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов (в соответствии с утверждёнными Правительством РФ требованиями);

2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

2.5. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органа местного самоуправления, муниципальными казенными учреждениями, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

2.6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления;

Программа реализуется в 2020-2025 годах.

**Раздел 3. Система программных мероприятий,**

**ресурсное обеспечение Программы**

В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение, в сопоставимых условиях объема, потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема, фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента. Поэтому одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в посёлке Иванино является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

В посёлке Иванино сохранилась система лимитирования потребления энергии. За период с 2005 по 2015 годы лимиты потребления энергоресурсов в натуральном выражении уменьшились по электроэнергии.

Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются: осветительные приборы, системы вентиляции и кондиционирования, оргтехника.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

завершение оснащения приборами учета электроэнергии;

внедрение автоматизированных систем учета;

разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

2. Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потерь воды в процессе ее передачи. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

энергетические обследования и завершение оснащения приборами учета воды;

разработка обоснованных лимитов потребления воды;

пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения;

внедрение автоматизированных систем учета воды;

**Раздел 4. Нормативное обеспечение**

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в посёлке Иванино обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

разработка порядка организации проведения энергетического обследования частных жилых, многоквартирных домов и помещений жилищного фонда поселения;

разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению;

**Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020-2025 годах за счет средств бюджета муниципального образования «поселок Иванино» Курчатовского район Курской области составляет 300 000 рублей, из них:

2020 год – 50 000 рублей;

2021 год – 50 000 рублей;

2022 год – 50 000 рублей;

2023 год – 50 000 рублей;

2024 год – 50 000 рублей;

2025 год – 50 000 рублей.

Указанный объем средств необходим для:

-снижения энергоемкости производства товаров, работ, услуг на 30% от уровня 2014 года;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

-выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов.

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению.

Внебюджетными источниками финансирования являются собственные средства энергокомпаний, а также предприятий промышленности, жилищного фонда, организаций агропромышленного комплекса и прочих хозяйствующих субъектов.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы относятся к капитальным вложениям и прочим расходам.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

**Раздел 7. Механизм реализации, организация управления**

**и контроль за ходом реализации Программы.**

Руководителем Программы является Администрация посёлка Иванино, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации посёлка Иванино в соответствии с Регламентом Администрации посёлка Иванино.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации посёлка Иванино не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета посёлка Иванино.

**Раздел 8. Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы, целевые показатели**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органе местного самоуправления, муниципальных казенных учреждениях:

энергетических паспортов;

топливно-энергетических балансов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- снижения относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения посёлка Иванино путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение тепло-энергоресурсов. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории.

**Раздел 9. Методика расчета значений показателей эффективности   
реализации Программы**

Для расчета значений показателей эффективности реализации Программы применяется методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утверждаемая Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения поселка Иванино путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение тепло-энергоресурсов. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование.

оценить ход реализации Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя  (по годам) | |
| 2018 | 2025 |
| 1. | снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и муниципальными образованиями в результате реализации энергосберегающих мероприятий | 0 | 5 | 10 |

Приложение 1 к

муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории посёлка Иванино на 2020-2025 годы»

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышения  
энергетической эффективности на территории посёлка Иванино на 2020-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | | | | | | | | Ожидаемые результаты, экономиче-ская эффек-тивность |
| источник финанси-рования | всего | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 11 |
| 3 | Обучение профиль-ных специалистов основам энергосбе-режения и реализации договоров на энерго-аудит и энергосервис | Профильные районные ведомст-ва | Не требует-ся финанси-рование | - | -  -  -  - | - | - | - | - | - | Повышение квалификации в сфере энерго-ресурсосбережения |
| 4 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация посёлка Иванино | Не требует-ся финанси-рование | - | -  -  -  - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Администрация посёлка Иванино | Не требует-ся финанси-рование | - | -  -  -  - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Замена ламп накали-вания на энергосбе-регающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. свето-диодные) | Администрация посёлка Иванино | Бюджет посёлка Иванино | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Уменьше-ние потребления электроэнергии на освещение на 60 – 80% |

Приложение 2 к

муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории посёлка Иванино на 2020-2025 годы»

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» за счет средств районного бюджета**

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименова-ние муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответст-венный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (рублей), годы | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | «Энергосбе-режение и повышение энергетичес-кой эффективности в поселке Иванино Курчатовс-кого района Курской области | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 05 0 00 00000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Подпрограмма | «Энергосбережение в поселке Иванино Курчатовском районе Курской области» | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 05 1 00 00000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Основное мероприятие | «Проведение мероприятий по энергосбережению» | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 05 1 01 00000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Основное направление | «Мероприятия в области энергосбережения» | Администрация поселка Иванино Курчатовского района Курской области | 001 | 0503 | 05 1 01 С1434 | 200 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |